# CTMS 角色功能验收测试总说明

# 1. 测试目标

本测试文档包用于组织真实业务用户完成 CTMS 功能验收。测试对象包括 1 个系统管理员角色和 6 个项目内业务角色：

ADMIN：系统管理员

PM：项目负责人

CRA：临床监查员

PV：药物警戒

MEDICAL_REVIEW：医学审核

IMP：药品管理员

QA：质量稽查

测试重点不是验证接口实现细节，而是确认真实用户能否按自己的岗位职责完成日常工作，并确认系统能正确阻止越权操作。

# 2. 测试边界

本轮测试覆盖：

登录、注册审核、账号启停、密码重置

项目、中心、项目成员、CRA 绑定

项目权限配置和权限变更生效

项目总览、立项配置、里程碑

受试者、访视、PDS、受试者历史

AE/SAE、PD、监查访视问题

合同费用、付款节点、费用附件

药品流向、物资、设备

文档、附件、FAQ、知识库

审计日志查看、筛选、导出

项目锁定、停用用户、非项目成员访问等规则

本轮测试不覆盖：

自动化测试脚本编写

性能压测

安全渗透测试

生产数据迁移验证

第三方系统集成验收

# 3. 测试环境

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 前端地址 | `http://localhost:8888` |
| 后端 API | 同域 `/api/v1/*` |
| 浏览器 | Chrome、Edge 或 Safari 最新稳定版 |
| 测试数据 | 使用本文档定义的 UAT 数据 |
| 数据隔离 | 不使用真实生产受试者、真实药品批号或真实合同金额 |

测试前由 ADMIN 确认应用可访问，数据库已完成迁移，页面可以正常登录。

# 4. 测试账号

密码建议统一设置为 Uat123456，测试完成后由 ADMIN 统一禁用或重置。

| 账号 | 角色 | 项目成员 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| `uat-admin@example.com` | ADMIN | 不要求 | 系统治理、账号、项目、权限、审计 |
| `uat-pm@example.com` | PM | 是 | 项目负责人全流程 |
| `uat-cra@example.com` | CRA | 是 | 受试者、访视、监查问题 |
| `uat-pv@example.com` | PV | 是 | AE/SAE、风险问题 |
| `uat-medical@example.com` | MEDICAL_REVIEW | 是 | 医学审核、医学信息协作 |
| `uat-imp@example.com` | IMP | 是 | 药品、物资、设备 |
| `uat-qa@example.com` | QA | 是 | 稽查、审计、只读核查 |
| `uat-no-role@example.com` | 普通启用用户 | 否 | 非项目成员访问边界 |

如环境已存在同名账号，ADMIN 可以复用，但必须确认账号状态为启用，角色和项目成员身份与上表一致。

# 5. UAT 基础数据

| 类型 | 编号或名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目 | `UAT-CTMS-角色功能验收项目` | 所有角色共同使用 |
| 中心 1 | `UAT-中心-01` | 绑定 `uat-cra@example.com` |
| 中心 2 | `UAT-中心-02` | 用于中心切换和权限边界 |
| 受试者 1 | `UAT-SUBJ-001` | CRA 创建，后续访视和 AE 使用 |
| 受试者 2 | `UAT-SUBJ-002` | 用于状态流转 |
| 受试者 3 | `UAT-SUBJ-003` | 用于只读、历史和导出核查 |
| 药品批次 | `UAT-DRUG-BATCH-001` | IMP 药品流向测试 |
| 物资 | `UAT-MATERIAL-001` | IMP/QA 物资测试 |
| 设备 | `UAT-EQUIPMENT-001` | 设备管理测试 |
| 合同 | `UAT-CONTRACT-001` | PM 费用合同测试 |
| AE | `UAT-AE-001` | PV/医学审核测试 |
| PD | `UAT-PD-001` | 风险问题测试 |
| 监查问题 | `UAT-MONITOR-001` | CRA/QA 测试 |
| FAQ | `UAT-FAQ-001` | PM 维护、其他角色查看 |
| 知识库笔记 | `UAT-NOTE-001` | 医学审核/CRA/PV 协作 |

测试数据命名必须保留 UAT- 前缀，便于审计日志筛选和测试结束后清理。

# 6. 通用执行规则

每个角色使用自己的账号登录，不共用浏览器会话。

切换角色前退出登录，或使用无痕窗口。

每个场景执行前确认当前项目为 UAT-CTMS-角色功能验收项目。

需要验证权限边界时，必须记录系统表现：按钮不可见、按钮禁用、提交后提示权限不足，或自动跳转。

写操作完成后刷新页面，确认数据仍存在。

涉及审计的操作完成后，由 ADMIN 或 QA 在审计日志中核查。

若前置数据不存在，先回到 ADMIN 或 PM 手册补齐，不直接修改本角色测试步骤。

# 7. 结果判定

| 结果 | 判定标准 |
| --- | --- |
| 通过 | 用户按步骤完成操作，结果与期望一致，刷新后数据保持一致 |
| 失败 | 页面报错、数据错误、权限放行/拦截不符合期望 |
| 阻塞 | 测试无法继续，例如账号不可用、项目不可见、基础数据缺失 |
| 不适用 | 当前版本页面未提供对应入口，且产品确认本轮不验收 |

失败和阻塞必须记录截图、账号、时间、项目、操作路径和实际提示。

# 8. 缺陷记录格式

### 缺陷编号：UAT-角色-序号

- 测试角色：
- 测试账号：
- 测试时间：
- 所属项目：
- 操作路径：
- 前置条件：
- 操作步骤：
- 期望结果：
- 实际结果：
- 截图或附件：
- 严重程度：阻塞 / 高 / 中 / 低
- 是否可复现：是 / 否

# 9. 场景模板

各角色手册统一使用以下格式：

### 场景 X：场景名称

适用角色：
前置条件：
操作路径：

测试步骤：
1.
2.
3.

测试数据：
-

期望结果：
-

通过标准：
-

# 10. 验收完成标准

本轮角色功能验收完成需同时满足：

ADMIN 手册全部核心场景通过。

PM、CRA、PV、MEDICAL_REVIEW、IMP、QA 每个角色至少完成主流程和权限边界测试。

权限与规则交叉清单中高风险规则全部通过。

所有失败项均已登记，阻塞项已明确责任和后续处理方式。

测试负责人确认不再有影响继续验收的环境问题。