CTMS 角色功能验收测试总说明
1. 测试目标
本测试文档包用于组织真实业务用户完成 CTMS 功能验收。测试对象包括 1 个系统管理员角色和 6 个项目内业务角色：
ADMIN：系统管理员
PM：项目负责人
CRA：临床监查员
PV：药物警戒
MEDICAL_REVIEW：医学审核
IMP：药品管理员
QA：质量稽查
测试重点不是验证接口实现细节，而是确认真实用户能否按自己的岗位职责完成日常工作，并确认系统能正确阻止越权操作。
2. 测试边界
本轮测试覆盖：
登录、注册审核、账号启停、密码重置
项目、中心、项目成员、CRA 绑定
项目权限配置和权限变更生效
项目总览、立项配置、里程碑
受试者、访视、PDS、受试者历史
AE/SAE、PD、监查访视问题
合同费用、付款节点、费用附件
药品流向、物资、设备
文档、附件、FAQ、知识库
审计日志查看、筛选、导出
项目锁定、停用用户、非项目成员访问等规则
本轮测试不覆盖：
自动化测试脚本编写
性能压测
安全渗透测试
生产数据迁移验证
第三方系统集成验收
3. 测试环境
	项目
	内容

	前端地址
	`http://localhost:8888`

	后端 API
	同域 `/api/v1/*`

	浏览器
	Chrome、Edge 或 Safari 最新稳定版

	测试数据
	使用本文档定义的 UAT 数据

	数据隔离
	不使用真实生产受试者、真实药品批号或真实合同金额



测试前由 ADMIN 确认应用可访问，数据库已完成迁移，页面可以正常登录。
4. 测试账号
密码建议统一设置为 Uat123456，测试完成后由 ADMIN 统一禁用或重置。
	账号
	角色
	项目成员
	用途

	`uat-admin@example.com`
	ADMIN
	不要求
	系统治理、账号、项目、权限、审计

	`uat-pm@example.com`
	PM
	是
	项目负责人全流程

	`uat-cra@example.com`
	CRA
	是
	受试者、访视、监查问题

	`uat-pv@example.com`
	PV
	是
	AE/SAE、风险问题

	`uat-medical@example.com`
	MEDICAL_REVIEW
	是
	医学审核、医学信息协作

	`uat-imp@example.com`
	IMP
	是
	药品、物资、设备

	`uat-qa@example.com`
	QA
	是
	稽查、审计、只读核查

	`uat-no-role@example.com`
	普通启用用户
	否
	非项目成员访问边界



如环境已存在同名账号，ADMIN 可以复用，但必须确认账号状态为启用，角色和项目成员身份与上表一致。
5. UAT 基础数据
	类型
	编号或名称
	说明

	项目
	`UAT-CTMS-角色功能验收项目`
	所有角色共同使用

	中心 1
	`UAT-中心-01`
	绑定 `uat-cra@example.com`

	中心 2
	`UAT-中心-02`
	用于中心切换和权限边界

	受试者 1
	`UAT-SUBJ-001`
	CRA 创建，后续访视和 AE 使用

	受试者 2
	`UAT-SUBJ-002`
	用于状态流转

	受试者 3
	`UAT-SUBJ-003`
	用于只读、历史和导出核查

	药品批次
	`UAT-DRUG-BATCH-001`
	IMP 药品流向测试

	物资
	`UAT-MATERIAL-001`
	IMP/QA 物资测试

	设备
	`UAT-EQUIPMENT-001`
	设备管理测试

	合同
	`UAT-CONTRACT-001`
	PM 费用合同测试

	AE
	`UAT-AE-001`
	PV/医学审核测试

	PD
	`UAT-PD-001`
	风险问题测试

	监查问题
	`UAT-MONITOR-001`
	CRA/QA 测试

	FAQ
	`UAT-FAQ-001`
	PM 维护、其他角色查看

	知识库笔记
	`UAT-NOTE-001`
	医学审核/CRA/PV 协作



测试数据命名必须保留 UAT- 前缀，便于审计日志筛选和测试结束后清理。
6. 通用执行规则
每个角色使用自己的账号登录，不共用浏览器会话。
切换角色前退出登录，或使用无痕窗口。
每个场景执行前确认当前项目为 UAT-CTMS-角色功能验收项目。
需要验证权限边界时，必须记录系统表现：按钮不可见、按钮禁用、提交后提示权限不足，或自动跳转。
写操作完成后刷新页面，确认数据仍存在。
涉及审计的操作完成后，由 ADMIN 或 QA 在审计日志中核查。
若前置数据不存在，先回到 ADMIN 或 PM 手册补齐，不直接修改本角色测试步骤。
7. 结果判定
	结果
	判定标准

	通过
	用户按步骤完成操作，结果与期望一致，刷新后数据保持一致

	失败
	页面报错、数据错误、权限放行/拦截不符合期望

	阻塞
	测试无法继续，例如账号不可用、项目不可见、基础数据缺失

	不适用
	当前版本页面未提供对应入口，且产品确认本轮不验收



失败和阻塞必须记录截图、账号、时间、项目、操作路径和实际提示。
8. 缺陷记录格式
### 缺陷编号：UAT-角色-序号

- 测试角色：
- 测试账号：
- 测试时间：
- 所属项目：
- 操作路径：
- 前置条件：
- 操作步骤：
- 期望结果：
- 实际结果：
- 截图或附件：
- 严重程度：阻塞 / 高 / 中 / 低
- 是否可复现：是 / 否
9. 场景模板
各角色手册统一使用以下格式：
### 场景 X：场景名称

适用角色：
前置条件：
操作路径：

测试步骤：
1.
2.
3.

测试数据：
-

期望结果：
-

通过标准：
-
10. 验收完成标准
本轮角色功能验收完成需同时满足：
ADMIN 手册全部核心场景通过。
PM、CRA、PV、MEDICAL_REVIEW、IMP、QA 每个角色至少完成主流程和权限边界测试。
权限与规则交叉清单中高风险规则全部通过。
所有失败项均已登记，阻塞项已明确责任和后续处理方式。
测试负责人确认不再有影响继续验收的环境问题。




